🍔

CONGOFOOD

Application de Livraison Food & Épicerie

Kinshasa, République Démocratique du Congo

| Document | Cahier des Charges v1.0 |
| --- | --- |
| Marché cible | Kinshasa, RDC |
| Version | MVP — Phase 1 |
| Date | Mai 2026 |

Confidentiel — Usage interne

# 1. Résumé Exécutif

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

CongoFood est une application mobile de livraison de nourriture et d'épicerie ciblant en priorité Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo (RDC) et l'une des plus grandes métropoles d'Afrique avec plus de 15 millions d'habitants. Le marché est aujourd'hui quasi-vierge de tout acteur structuré dominant, offrant une fenêtre d'entrée stratégique rare.

Signal principal : aucun Uber Eats, aucun Glovo, aucun acteur dominant à Kinshasa en 2025. Les quelques offres existantes (Dosta, Yango Deli, Shopwapigo) sont fragmentées, peu standardisées et n'ont pas atteint la masse critique.

## 1.1 Vision Produit

Construire la première application de livraison food & épicerie fiable, locale et mobile-first de Kinshasa — pensée pour fonctionner sur Android d'entrée de gamme, accepter le mobile money, et valoriser la cuisine et les commerces congolais.

## 1.2 Proposition de valeur

| Partie prenante | Problème résolu | Bénéfice clé |
| --- | --- | --- |
| Client | Difficulté de commander de la nourriture fiablement | Commande simple, livraison en 30-45 min, paiement mobile |
| Restaurant | Visibilité limitée, pas de canal digital | Accès à de nouveaux clients sans investissement initial |
| Livreur (moto) | Revenus irréguliers, pas de flux structuré | Missions régulières, paiement quotidien via mobile money |
| Marché | Aucun acteur dominant, demande non adressée | First-mover advantage sur 15M d'habitants |

## 1.3 Métriques cibles MVP (0–3 mois)

| Métrique | Objectif Mois 1 | Objectif Mois 3 |
| --- | --- | --- |
| Restaurants onboardés | 20 | 50 |
| Livreurs actifs | 10 | 25 |
| Zone de couverture | Gombe (centre-ville) | Gombe + Lingwala + Kinshasa-Gombe |
| Commandes/jour | 10–20 | 50–100 |
| Panier moyen | 5–8 USD | 6–10 USD |
| Temps de livraison moyen | < 45 min | < 35 min |

# 2. Analyse du Marché et Positionnement

## 2.1 Données de marché — Kinshasa & RDC (2024)

| Indicateur | Chiffre | Source / Note |
| --- | --- | --- |
| Population Kinshasa | ~15 millions | Capitale + plus grande ville d'Afrique francophone |
| Abonnés mobiles RDC | 57,5 millions | DataReportal 2024 |
| Utilisateurs Mobile Money RDC | 23,1 millions (Q1 2024) | +27% vs Q1 2023 — Bankable Africa |
| Utilisateurs MM à Kinshasa | 5,29 millions | Plus forte concentration du pays |
| Pénétration internet RDC | 27,2% | DataReportal 2024 |
| Vitesse médiane mobile | 17,03 Mbps | Suffisante pour apps légères |
| Croissance e-commerce Afrique | > 20% par an | PayAtlas |
| TVA services numériques (2024) | 16% (non-résidents) | Fiscal Solutions — à anticiper |

## 2.2 Paysage concurrentiel à Kinshasa

Cinq acteurs sont identifiés sur le marché mais aucun n'a atteint la position dominante :

| Acteur | Type | Points forts | Faiblesses identifiées |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosta | Food + colis | Présence App Store, couverture 24/7 | Peu de preuves publiques de densité, SLA non documenté |
| Yango Deli | Food + courses | Marque internationale (groupe Yango) | Offre générique, dépendance écosystème Yango |
| Shopwapigo | Food + colis | Canal WhatsApp accessible | Modèle manuel, pas standardisé |
| Wapi Fast Food | Food e-commerce | App mobile disponible | Outil vendeur plutôt que marketplace mature |
| Super Wewa | Moto + livraison | Réseau moto existant | Confiance/sécurité à construire |

Conclusion concurrentielle : le marché est fragmenté mais pas saturé. L'opportunité est de devenir le premier acteur avec un niveau de service standardisé, une couverture dense et une UX mobile-first réellement adaptée au terrain.

## 2.3 Positionnement CongoFood

### Territoire de marque

- Local & authentique : valoriser la cuisine congolaise, les restaurateurs locaux

- Fiable avant tout : promesse de livraison tenue, communication proactive

- Mobile-first & accessible : fonctionne sur tout Android, commande via WhatsApp en fallback

- Ancré dans la communauté : livreurs et restaurateurs sont des partenaires, pas des prestataires

### Segment cible prioritaire — MVP

| Segment | Profil | Pourquoi en premier |
| --- | --- | --- |
| Actifs urbains 22-40 ans | Travailleurs Gombe, Lingwala — smartphone Android, Mobile Money actif | Pouvoir d'achat, habitude digitale, forte densité |
| Étudiants universitaires | Campus Kinshasa, budget limité mais digital-native | Viralité, repeat orders, feedback rapide |
| PME / Bureaux | Commandes groupées le midi | Panier moyen élevé, fidélisation forte |

# 3. Fonctionnalités Détaillées

Convention : MVP = livrable dans les 3 premiers mois. V2 = roadmap 4–12 mois. Les fonctionnalités MVP ont été priorisées pour la viabilité terrain, pas pour l'exhaustivité.

## 3.1 App Client (MVP)

| Module | Fonctionnalité | Priorité | Note terrain |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding | Inscription par numéro de téléphone + OTP SMS | P0 | Pas d'email requis |
| Onboarding | Sélection manuelle de la zone / quartier | P0 | Adresses informelles à Kinshasa |
| Accueil | Liste restaurants ouverts avec photos, note, délai estimé | P0 |  |
| Accueil | Catégories : Food / Épicerie / Boissons | P0 |  |
| Recherche | Recherche par nom restaurant ou plat | P1 |  |
| Commande | Sélection produits, options/extras, panier | P0 |  |
| Commande | Épingler adresse de livraison sur carte (MapLibre) | P0 | Critical : adresses texte non fiables |
| Paiement | Cash à la livraison | P0 | Indispensable au lancement |
| Paiement | Mobile Money (CinetPay : Airtel + Orange + M-Pesa) | P0 | 70%+ des transactions digitales |
| Suivi | Statuts commande (Confirmée → En préparation → En route → Livrée) | P0 |  |
| Suivi | Contact livreur via appel téléphonique | P1 |  |
| Support | Bouton Aide WhatsApp Business visible | P0 | Canal de confiance principal |
| Historique | Liste des commandes passées, possibilité de re-commander | P1 |  |
| Offline | Consultation menu et panier sans internet | P1 | Connexion instable |

## 3.2 App Livreur (MVP)

| Fonctionnalité | Détail | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Connexion / statut disponible | Toggle en ligne / hors ligne | P0 |
| Réception de mission | Notification push + accepter/refuser en 30s | P0 |
| Navigation vers restaurant | Carte MapLibre + adresse du restaurant | P0 |
| Confirmation récupération | Bouton 'Commande récupérée' | P0 |
| Navigation vers client | Carte + point épinglé par le client | P0 |
| Confirmation livraison | Bouton + photo optionnelle | P0 |
| Tableau de bord gains | Courses du jour, total gagné, paiement mobile money J+1 | P0 |
| Historique missions | Liste des livraisons passées | P1 |

## 3.3 Dashboard Restaurant (MVP — Web)

| Fonctionnalité | Détail | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Gestion commandes entrantes | Notification sonore + bouton Accepter/Refuser | P0 |
| Gestion menu | Ajouter / modifier / désactiver des produits | P0 |
| Toggle ouvert/fermé | Contrôle manuel disponibilité | P0 |
| Suivi commandes en cours | Vue liste avec statuts en temps réel | P1 |
| Statistiques basiques | Commandes du jour, CA du mois | P1 |

## 3.4 Roadmap V2 (Mois 4–12)

| Fonctionnalité V2 | Justification | Impact estimé |
| --- | --- | --- |
| Suivi GPS livreur temps réel (WebSocket) | Confiance client — différenciateur fort | Rétention +15% |
| Système de notation (restaurants + livreurs) | Qualité de service et gamification | Qualité service |
| Abonnement premium (3$/mois) | Livraison gratuite, priorité — revenu récurrent | LTV x2 |
| Dark stores épicerie rapide | Marges élevées, concurrence quasi-nulle | CA x1.5 |
| Commandes B2B (entreprises) | Panier moyen 30-50$, haute fidélité | Nouveau segment |
| Publicité restaurants sponsorisés | Revenu additionnel sans friction | Marge +5% |
| Lingala dans l'interface | Appropriation culturelle, différenciateur local | Adoption + |
| Intégration directe Airtel/Orange API | Réduction frais intermédiaire CinetPay | Marge +2% |

# 4. Architecture Technique Retenue

Architecture validée par Claude Code sur la base des contraintes terrain : faible bande passante, Android bas de gamme, Mobile Money, adresses informelles. Stack 100% JavaScript/TypeScript pour mutualiser les compétences.

## 4.1 Stack Technologique

| Couche | Technologie retenue | Justification |
| --- | --- | --- |
| Mobile Client | React Native + Expo SDK 51+ | Un codebase pour Android & iOS, OTA updates via EAS |
| Navigation | Expo Router v3 (file-based) | Simplicité, deep linking natif |
| State management | Zustand | Léger, performant vs Redux — critique sur appareils limités |
| Cache & Offline | TanStack Query (React Query) | Stale-while-revalidate, offline-first, retry automatique |
| Stockage local | react-native-mmkv | 10x plus rapide qu'AsyncStorage — déterminant sur Android bas de gamme |
| Temps réel | Socket.io-client | Fallback polling si WebSocket instable |
| Backend | Node.js + Express | Écosystème large, même langage front/back |
| Base de données | MongoDB Atlas | Schéma flexible, géospatial natif, free tier M0 pour MVP |
| Cache Redis | Upstash Redis | Sessions, pub/sub Socket.io, queue jobs |
| Cartographie | MapLibre GL + OpenStreetMap | 100% gratuit, pas de dépendance Google |
| Paiement mobile | CinetPay (agrégateur) | Airtel Money + Orange + M-Pesa via une seule API REST, doc FR |
| Notifications push | Firebase Cloud Messaging | Gratuit, fiable sur Android |
| SMS OTP | Africa's Talking | Couverture RDC, ~0.02$/SMS |
| Images | Cloudinary (free tier) | Compression auto, CDN, 25GB gratuit |
| Déploiement backend | Railway.app | Free tier suffisant pour MVP, déploiement en 1 commande |
| CI/CD | GitHub Actions | Automatisation tests + déploiement |

## 4.2 Architecture Monorepo — 3 Apps

Le projet est organisé en monorepo pour partager les types TypeScript, les hooks React Query et les composants UI entre les applications :

| Application | Technologie & Rôle |
| --- | --- |
| apps/client — App Client | React Native Expo — Interface consommateur |
| apps/livreur — App Livreur | React Native Expo — GPS actif, gestion missions |
| apps/admin — Dashboard Restaurant | Next.js Web — Gestion commandes, menu (tablette cuisine) |

## 4.3 Stratégie Offline-First

La gestion de la connectivité instable est une contrainte de premier ordre à Kinshasa :

| Scénario | Comportement de l'app | Technique utilisée |
| --- | --- | --- |
| Connexion coupée pendant navigation | Menu et panier consultables depuis le cache | React Query gcTime 24h + MMKV |
| Connexion coupée pendant commande | Action mise en file d'attente locale | Offline queue MMKV + flush au retour réseau |
| Connexion lente (2G) | Skeleton screens, images WebP lazy-loaded | Placeholder progressif + Cloudinary |
| WebSocket indisponible | Fallback automatique vers polling HTTP 15s | Socket.io transports + useQuery enabled |
| Pas de connexion du tout | Banner 'Mode hors-ligne', actions bloquées visuellement | NetInfo hook + UI dégradée |

## 4.4 Flow Paiement Mobile Money

Intégration CinetPay (agrégateur) — flux en 4 étapes :

- Client choisit 'Mobile Money' au checkout → sélectionne son opérateur (Airtel / Orange / M-Pesa)

- Backend appelle l'API CinetPay → obtient un lien/code de paiement

- Client compose le code sur son téléphone (USSD ou app wallet)

- CinetPay envoie un webhook au backend → Order.paymentStatus = 'paid' → notification client

Commission CinetPay : ~2-3% par transaction. Pas de frais fixes. Recommandé pour le MVP car il agrège Airtel Money, Orange Money et M-Pesa via une seule intégration avec documentation en français.

## 4.5 Ordre de Construction (Sprints)

| Sprint | Durée | Livrables | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 sem. | Auth (OTP SMS), profils (client/resto/livreur), JWT multi-rôle | Login fonctionnel sur device réel |
| Sprint 2 | 2 sem. | Catalogue restaurants, gestion menu, upload photos Cloudinary | Restaurant peut gérer son menu |
| Sprint 3 | 2 sem. | Commande complète, panier, cash à la livraison (sans paiement digital) | Première vraie commande terrain |
| Sprint 4 | 2 sem. | Intégration CinetPay Mobile Money, webhooks, réconciliation | Paiement mobile fonctionnel |
| Sprint 5 | 2 sem. | Attribution livreur, tracking basique (polling), notifications FCM | Delivery de bout en bout |
| Sprint 6 | 1 sem. | Dashboard admin, stats basiques | Restaurant autonome |
| Sprint 7 | 1 sem. | Offline-first, optimisations réseau, APK < 25 Mo | Test sur réseau 3G réel |

# 5. Modèle Économique

## 5.1 Sources de Revenus

| Source | Modèle | Taux / Prix | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Commission restaurants | % sur chaque commande | 0% mois 1-2 (acquisition), puis 10-15% | MVP — principal levier |
| Frais de livraison | Payé par le client | 1-2$ zone courte / 2-3$ zone éloignée | MVP |
| Commission paiement MM | % sur transactions Mobile Money | 1-2% (après déduction CinetPay) | MVP |
| Publicité sponsorisée | Placement restaurant en homepage | 5-15$/semaine par restaurant | V2 (mois 6+) |
| Abonnement Premium | Client : livraison gratuite illimitée | 3$/mois | V2 (mois 9+) |
| Épicerie / Dark stores | Marges directes sur produits | 25-40% marge brute | V2 (mois 9+) |
| B2B Entreprises | Commandes groupes/bureaux | Commission 12% + frais de service | V2 (mois 12+) |

## 5.2 Rémunération des Livreurs

Modèle hybride recommandé : inspiré des acteurs ride-hailing africains (Yango Group). Flexible, scalable, adapté à l'économie informelle de Kinshasa.

| Composante | Montant | Condition |
| --- | --- | --- |
| Paiement par course (base) | 0,80 – 1,20 $/livraison | Selon distance (zone courte vs longue) |
| Bonus peak hours | +0,20 $/course | Midi 11h-14h et soir 18h-21h |
| Bonus volume | +0,30 $/course | À partir de 8 courses/jour |
| Garantie journalière minimale | 3$/jour (optionnel) | Sécurité pour fidéliser les meilleurs livreurs |
| Paiement | Quotidien via Mobile Money | Différenciateur recrutement majeur |

## 5.3 Unit Economics — Commande Type

| Ligne P&L | Montant USD | Note |
| --- | --- | --- |
| Panier moyen client | + 7,00 $ | Estimation terrain Kinshasa |
| Frais de livraison (client) | + 1,50 $ | Zone centre-ville |
| Revenu brut / commande | = 8,50 $ |  |
| Commission restaurant (12%) | + 0,84 $ | Sur panier hors frais livraison |
| Rémunération livreur | - 1,00 $ | Course standard |
| Commission CinetPay (2,5%) | - 0,21 $ | Si paiement Mobile Money |
| Frais serveur / infra (étalé) | - 0,10 $ | Basé sur 100 commandes/jour |
| Contribution nette / commande | ~ 0,03 $ (lancement) | MVP : objectif viabilité, pas profit |
| Contribution nette V2 (scale) | ~ 1,00 – 1,50 $ | Avec volume, abonnements, pub |

Note stratégique : la phase MVP n'est pas profitable — c'est normal et voulu. L'objectif est de valider le produit-market fit et d'acquérir les 50 premiers restaurants. La rentabilité vient à l'échelle (V2) avec les abonnements premium et la publicité.

## 5.4 Stratégie d'Acquisition

### Restaurants (offre)

- Terrain obligatoire : visites physiques dans les fast-foods locaux, restaurants populaires et street food premium de Gombe

- Pitch : 'Zéro commission les 2 premiers mois, on vous apporte des clients sans risque'

- Onboarding simplifié via WhatsApp Business : menu en PDF, commandes via interface simple

- Objectif : 20 restaurants semaine 1, 50 restaurants mois 3

### Clients (demande)

- -50% sur les 3 premières commandes + livraison gratuite au lancement

- Micro-influenceurs TikTok/Instagram Kinshasa : food reviewers locaux (budget 200-500$)

- Ciblage campus universitaires et quartiers bureaux (Gombe) en premier

- Stratégie word-of-mouth : parrainage 1$/commande pour chaque ami invité

# 6. Plan de Lancement — Timeline & Jalons

## 6.1 Vue d'ensemble

| Phase | Période | Objectif Principal | Livrable clé |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Préparation | Semaines 1-2 | Setup technique, onboarding 20 premiers restaurants | Backend déployé, 20 restos |
| Phase 1 — MVP | Semaines 3-14 (3 mois) | Valider product-market fit sur Gombe | App lancée, 50 cmd/jour |
| Phase 2 — Growth | Mois 4-9 | Product-market fit + épicerie | Tracking GPS, abonnement |
| Phase 3 — Scale | Mois 10-18 | Domination Kinshasa | Multi-zones, dark stores |

## 6.2 Phase 0 — Préparation (Semaines 1-2)

- Enregistrement de l'entreprise en RDC (ou partenariat local) — anticiper la TVA 16% services numériques

- Setup infrastructure : Railway (backend), MongoDB Atlas, Cloudinary, CinetPay (compte marchand)

- Ouverture compte WhatsApp Business pour support client

- Recrutement terrain : 5 livreurs moto de confiance pour les tests

- Prospection physique : signer 20 restaurants partenaires à Gombe avec convention 0% commission

- Photographies des menus des restaurants partenaires (contenu initial)

## 6.3 Phase 1 — MVP (Mois 1-3)

| Semaine | Développement | Terrain |
| --- | --- | --- |
| S3-S4 | Sprint 1 : Auth + profils | Tests livreurs, feedback restaurants |
| S5-S6 | Sprint 2 : Catalogue + menu | Photos menus, mise en ligne 20 restos |
| S7-S8 | Sprint 3 : Commande + cash | Premières commandes internes (dog-fooding) |
| S9-S10 | Sprint 4 : CinetPay Mobile Money | Test paiements réels sur terrain Kinshasa |
| S11-S12 | Sprint 5 : Livreurs + tracking | Soft launch : 10 livreurs, 20 restos, zone Gombe |
| S13-S14 | Sprint 6-7 : Admin + offline | Itération sur feedback, correction bugs terrain |

Jalons MVP critiques : (1) Première vraie commande payante — cible Semaine 8. (2) 10 commandes/jour en continu — cible Semaine 12. (3) 50 commandes/jour — cible Mois 3. Si ces jalons ne sont pas atteints → pivoter avant d'investir dans la V2.

## 6.4 Phase 2 — Growth (Mois 4-9)

- Activation du tracking GPS temps réel (WebSocket) — différenciateur fort

- Ajout catégorie Épicerie : 5-10 épiceries et marchés partenaires

- Lancement système de notation restaurants et livreurs

- Expansion géographique : Lingwala, Bandalungwa

- Lancement abonnement Premium client (3$/mois — livraison gratuite)

- Recrutement premier profil ops terrain à temps plein

## 6.5 Phase 3 — Scale (Mois 10-18)

- Objectif : devenir le leader food delivery Kinshasa (part de marché > 50%)

- Ouverture 2-3 dark stores épicerie rapide (modèle Blink/Gorillas)

- Offre B2B : livraisons entreprises, commandes groupées

- Super app : intégrer paiement, mobilité (moto-taxi) progressivement

- Levée de fonds seed si métriques validées (objectif 200-500K$)

# 7. Risques et Plan de Mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Logistique : routes impraticables, embouteillages Kinshasa | Élevée | Élevé | Flotte moto uniquement, zones petites au début, système de points de repère |
| Adresses informelles : client injoignable pour livraison | Élevée | Élevé | Épinglage carte obligatoire + appel téléphonique systématique avant livraison |
| Faible connectivité : app inutilisable sur 2G | Élevée | Élevé | APK < 25Mo, offline-first, WebP, skeleton screens, fallback WhatsApp |
| Fraude : fausses commandes, non-paiement cash | Moyenne | Élevé | Paiement mobile money prioritaire, score de confiance client, prepayment partiel |
| Churn livreurs : turnover élevé | Élevée | Moyen | Paiement quotidien J+1, bonus performance, garantie minimale, communauté WhatsApp |
| Résistance restaurants à la commission | Moyenne | Moyen | 0% commission 2 mois, onboarding simple, formation courte, résultats visibles vite |
| Concurrence : entrée d'un acteur international | Faible | Très élevé | Construire avantage local fort (contenu, livreurs, restaurants) avant qu'ils arrivent |
| Régulation : TVA 16% + Digital Code RDC | Certaine | Moyen | Enregistrement local dès le départ, comptabilité conforme, conseil juridique RDC |
| Confiance utilisateur faible (paiement digital) | Élevée | Élevé | Cash on delivery en option, support WhatsApp immédiat, transparence prix totale dès le début |
| Adoption lente : éducation marché nécessaire | Élevée | Moyen | Promos agressives, influenceurs locaux, dog-fooding communautaire, tutoriels vidéo TikTok |

## 7.1 Critères de Pivot

Si après 3 mois de MVP : moins de 30 commandes/jour OU taux de renouvellement client < 20% OU impossible de trouver 15 livreurs fiables → réévaluer le modèle (zone géographique, canal de commande, ou modèle de livraison).

# 8. Budget Estimatif MVP

## 8.1 Coûts d'Infrastructure Technique (récurrents)

| Service | Plan | Coût mensuel (USD) |
| --- | --- | --- |
| Railway.app (backend Node.js) | Starter | 5 $ |
| MongoDB Atlas | M0 free → M10 si >512MB | 0 – 57 $ |
| Upstash Redis | Free tier (10k req/jour) | 0 $ |
| Cloudinary | Free (25GB) | 0 $ |
| Firebase FCM (push) | Free | 0 $ |
| Africa's Talking SMS OTP | Pay-as-you-go ~500 SMS/mois | 10 $ |
| CinetPay paiement | Commission 2-3% (pas de fixe) | 0 $ fixe |
| OpenStreetMap / MapLibre | Gratuit | 0 $ |
| Domaine + email pro | Annuel | 2 $ |
| TOTAL infra mensuel |  | ~17-74 $ / mois |

## 8.2 Coûts de Développement (one-shot)

| Poste | Estimation (USD) | Note |
| --- | --- | --- |
| Développement : 7 sprints (14 semaines) | Variable | Selon profil développeur : solo ou équipe |
| Design UI/UX (Figma + assets) | 200 – 500 $ | Peut être réduit avec outils IA + templates |
| Photographies menus restaurants | 100 – 200 $ | 20 restaurants × 5-10 photos |
| Compte développeur Google Play | 25 $ (one-time) | Publication Android |
| Tests terrain (données SIM, déplacements) | 50 – 100 $ | Tests réseau réel Kinshasa |
| Conseil juridique enregistrement RDC | 300 – 800 $ | Obligatoire pour opérer légalement |
| TOTAL développement estimé | 675 – 1 625 $ | Hors salaires développeur |

## 8.3 Budget Marketing Lancement

| Action | Budget USD | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Promos client (-50% premières commandes) | 300 – 500 $ | 100-150 premiers utilisateurs |
| Micro-influenceurs food Kinshasa (TikTok/IG) | 200 – 400 $ | 5-10 créateurs × 40-80$ |
| Flyers / présence terrain restaurants | 50 – 100 $ | Visibilité locale |
| WhatsApp Business API (1000 conv/mois) | 0 $ | Support + notifications |
| TOTAL marketing MVP | 550 – 1 000 $ |  |

| BUDGET TOTAL MVP (hors salaires dev) | 1 400 – 3 000 USD |
| --- | --- |

Budget lean possible : un développeur solo maîtrisant React Native + Node.js peut construire le MVP pour moins de 2 000 USD en coûts directs (hors son propre temps). C'est l'un des projets les moins capitalistiques dans la catégorie food delivery, grâce au stack open-source et aux free tiers.

CongoFood — Cahier des Charges v1.0 — Mai 2026